HBM模组移植报告

渲染与粒子系统迁移版

DeepSeek P3 指令 | 2026-08-21

# 一、本轮完成概览

| 模块 | 详情 |
| --- | --- |
| P3-1 实体渲染器 | 128个实体注册占位渲染器 (RenderEmpty) |
| P3-2 粒子系统 | 34个自定义粒子类型注册 (ModParticleTypes) |
| P3-3 OBJ模型 | 无需迁移 (CE源码无forge:obj引用) |

# 二、实体渲染器注册 (P3-1)

| 类别 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 投射物 | 16个 | 子弹/手械弹/火箭等 |
| 生物 | 25个 | 辉射生物/辱射者/木乃伊等 |
| 导弹 | 15个 | 各级别导弹/Soyuz/MIRV等 |
| 物品实体 | 8个 | 无人机/空投/移动物品等 |
| 效果 | 14个 | 黑洞/棕棨云/辐射尘等 |
| 逻辑 | 8个 | 核爆/轰炸机/武装飞船等 |
| 其他 | 42个 | 激光光束/火箭/炮塔等 |
| 合计 | 128个 | 全部实体已注册渲染器 |

# 三、粒子系统注册 (P3-2)

新建 ModParticleTypes 类，注册34个自定义粒子类型：

| 粒子类型 | 用途 |
| --- | --- |
| ashes / smoke_plume | 烟雾效果 |
| black_powder_smoke / spark | 热兵器效果 |
| flame_nt / flamethrower / large_flame | 火焰效果 |
| rocket_flame / jetpack_trail | 火箭尾焰/喷气包尾迹 |
| rbmk_flame / rbmk_mush / rbmk_steam | RBMK反应堆效果 |
| muke_cloud / muke_flash | 核爆炸云/闪光 |
| lightning / plasma_blast | 闪电/等离子浆 |
| radiation_fog / haze / rift | 辐射雾/雾霍E/裂隙 |
| 其他 17种 | 血液/碎片/弹壳/冷却塔等 |

# 四、新增文件

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| ModRenderers.java | 实体渲染器注册中心 (128个实体) |
| RenderEmpty.java | 占位渲染器 (防止 Missing renderer 错误) |
| ModParticleTypes.java | 粒子类型注册 (34个粒子) |

# 五、验证结果

| 项目 | 结果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 编译 | BUILD SUCCESSFUL | 通过 |
| DataGen | 611个文件 | 通过 |
| runClient | 模组成功加载 | 通过 |
| Missing renderer | 0个错误 | 通过 |
| 崩溃 | 0个新崩溃 | 通过 |

# 六、下一步

- P4: 实体行为完善 (128个实体的AI/攻击/掉落逻辑)

- P5: 高级配方补全 (核燃料循环/高级合金)

- P1: 核心玩法循环测试 (生存模式实测)