HBM模组移植项目报告

TileEntity逻辑补全版

2026-08-21 | DeepSeek 指挥下第二轮开发

# 一、DeepSeek 开发指令

DeepSeek 给出5个优先级建议，本轮执行优先级 2：TileEntity 完整逻辑补全。

| 优先级 | 任务 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 核心玩法循环测试 | 待执行 |
| P2 | TileEntity 完整逻辑补全 | 已完成 |
| P3 | 渲染/粒子系统迁移 | 待执行 |
| P4 | 实体行为完善 | 待执行 |
| P5 | 高级配方补全 | 待执行 |

# 二、TileEntity 逻辑补全详情

## 1. 压缩机 (Compressor)

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 槽位布局 | 3槽 (0=输入, 1=电池, 2=输出) |
| 能量系统 | maxPower=5000, 消耗=5/tick |
| 加工进度 | maxProgress=100 ticks |
| 配方系统 | CompressorRecipes (新建) - 16个配方 |
| 配方示例 | 铁锭 → 铁板, 钨锭 → 钨板, 铅锭 → 铅板 |
| 电池充能 | 红石充能 (+50/tick) |

## 2. 电弧熔炉 (ArcFurnace)

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 槽位布局 | 5槽 (0-2=输入, 3=电池, 4=输出) |
| 能量系统 | maxPower=20000, 消耗=15/tick (高能耗) |
| 加工进度 | maxProgress=300 ticks |
| 配方系统 | ArcFurnaceRecipes (已有) - 52个配方 |
| 配方示例 | 铁矿石 → 2x铁锭, 沙子 → 2x玻璃 |
| 电池充能 | 红石充能 (+100/tick) |

## 3. 化学反应器 (ChemicalReactor)

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 槽位布局 | 6槽 (0-3=输入, 4=电池, 5=输出) |
| 能量系统 | maxPower=10000, 消耗=8/tick |
| 加工进度 | maxProgress=200 ticks |
| 配方系统 | AssemblyMachineRecipes (已有) - 101个配方 |
| 配方示例 | 钨锭+钨锭 → 3x钨合金, 煤+煤 → 石墨 |
| 多输入匹配 | 支持4个输入槽组合匹配 |

## 4. 离心机 (Centrifuge)

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 槽位布局 | 4槽 (0=输入, 1=输出1, 2=输出2, 3=电池) |
| 能量系统 | maxPower=8000, 消耗=10/tick |
| 加工进度 | maxProgress=500 ticks (分离耗时长) |
| 配方系统 | 内置同位素分离配方 - 3类 |
| 配方示例 | 铂锭 → U235 + U238, 钵锭 → Pu239 + Pu240 |
| 双输出 | 轻/重产物分别输出到两个槽 |

## 5. 粉碎机 (Crusher)

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 槽位布局 | 3槽 (0=输入, 1=输出, 2=电池) |
| 能量系统 | maxPower=3000, 消耗=3/tick (低能耗) |
| 加工进度 | maxProgress=80 ticks (破碎较快) |
| 配方系统 | CrusherRecipes (新建) - 19个配方 |
| 配方示例 | 铁矿石 → 2x原铁, 圆石 → 沙砾 |

# 三、新建配方系统

| 配方系统 | 配方数量 | 机器 |
| --- | --- | --- |
| CompressorRecipes | 16个 | 压缩机 |
| CrusherRecipes | 19个 | 粉碎机 |
| ArcFurnaceRecipes | 52个 | 电弧熔炉 |
| AssemblyMachineRecipes | 101个 | 化学反应器 |
| 合计 | 188个自定义配方 |  |

# 四、验证结果

| 验证项目 | 结果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 编译 | BUILD SUCCESSFUL | 通过 |
| DataGen | 611个文件生成 | 通过 |
| runClient | 模组成功加载 | 通过 |
| 配方注册 | 全配方系统注册完成 | 通过 |
| 崩溃报告 | 0个新崩溃 | 通过 |

# 五、下一步计划

- P3: 渲染/粒子系统迁移 (~580个文件)

- P4: 实体行为完善 (128个实体的AI/攻击/掉落逻辑)

- P5: 高级配方补全 (核燃料循环/高级合金)

- P1: 核心玩法循环测试 (生存模式实测)